

**Titulo:**

**Diseño y Planificación del sitio web.**

**Hamburguesas Maria**

**Integrantes:**

**Navarro Avila Gino Arez**

**Pacheco Castro Santiago**

**Karol Josef Ramirez Torres**

**Fecha de entrega:**

**24/03/2025**

**Lenguajes:**

**HTML5**

**CSS3**

**JAVASCRIPT**

**Objetivos:**

* **Objetivo General**: Crear una página web interactiva y atractiva para promocionar y vender hamburguesas, con una interfaz moderna y animada, que resalte las características y el sabor único de las hamburguesas, ofreciendo una experiencia de usuario fluida.
* **Objetivos Específicos**:
  1. Diseñar una página visualmente atractiva con un estilo limpio y moderno.
  2. Incluir animaciones suaves y efectivas para mejorar la experiencia de navegación.
  3. Desarrollar una sección de "Menú" donde los usuarios puedan ver las hamburguesas disponibles.
  4. Crear una página de contacto con formulario de interacción para posibles clientes.
  5. Desarrollar un sistema de navegación fácil y eficiente en todas las secciones.

**Requerimientos:**

* **Tecnologías necesarias**:
  + **HTML**: Para la estructura básica de la página web.
  + **CSS**: Para el diseño visual y las animaciones.
  + **JavaScript**: Para mejorar la interactividad
  + **Editor de texto**: Visual Studio Code, Sublime Text
  + **Navegador web**: cualquier navegador actualizado para probar la página.
* **Requerimientos de imágenes**:
  + Logo de la marca.
  + Imágenes de las hamburguesas.
  + Imágenes de equipo o ambiente, si se desea incluir en la sección "Nosotros".
  + Fondo para la sección principal (opcional).
* **Requerimientos de espacio en servidor**:
  + Almacenamiento mínimo para imágenes y archivos estáticos.
  + Posibilidad de tener un dominio propio (opcional, pero recomendable).

**Cronograma:**

| **Tarea** | **Fecha de inicio** | **Fecha de finalización** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación y diseño | 23/marzo/2025 | 30/marzo/2025 | Pacheco y Karol y Gino |
| Desarrollo de la estructura HTML | 31/marzo/2025 | 10/abril/2025 | Pacheco y Gino |
| Diseño de la interfaz CSS | 31/marzo/2025 | 10/abril/2025 | Gino |
| Implementación de animaciones en CSS | 11/abril/2025 | 15/abril/2025 | Gino |
| Desarrollo de JavaScript (si aplica) | 16/abril/2025 | 20/abril/2025 | Gino |
| Revisión y ajustes finales | 21/abril/2025 | 25/abril/2025 | Pacheco y Karol |
| Pruebas en diferentes dispositivos | 26/abril/2025 | 30/abril/2025 | Pacheco y Karol |
| Preparación para lanzamiento | 1/mayo/2025 | 5/mayo/2025 | Pacheco y Karol |
| Entrega final | 9/mayo/2025 |  | Pacheco y Karol |

**Presupuesto Estimado:**

| **Objeto** | **Costo Aproximado** |
| --- | --- |
| Diseño y desarrollo web | $500 |
| Hosting y dominio (1 año) | $100 |
| Herramientas de diseño (si aplica) | $50 |
| **Total** | **$650** |